TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

TUẦN 1

Đề tài: Xây dựng hệ thống cho thuê và quản lý homestay

| Họ và tên sinh viên | Bùi Đình Hiếu |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên | 2380600640 |
| Lớp | 23DTHC2 |
| Đề tài | Xây dựng hệ thống cho thuê và quản lý homestay |
| Giảng viên hướng dẫn | Nguyễn Huy Cường |
| Thời gian tuần 1 | Từ 12/10/2026 đến 18/10/2026 |
| Tuần báo cáo | 1 / 10 |

1. Mục tiêu của tuần 1

Tuần đầu tiên tập trung vào việc tìm hiểu bài toán, xác định phạm vi và yêu cầu chung của hệ thống. Đây là nền tảng cho các giai đoạn phân tích, thiết kế và cài đặt ở những tuần tiếp theo.

2. Công việc đã thực hiện

| STT | Công việc | Kết quả đạt được | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu tổng quan đề tài; xác định mục tiêu và phạm vi hệ thống | Xác định được mục tiêu chính là số hóa việc đăng tin, đặt phòng, quản lý lịch phòng và thanh toán cho homestay | Hoàn thành |
| 2 | Khảo sát các nền tảng cho thuê lưu trú phổ biến (ví dụ Airbnb, Booking.com) | Tổng hợp các chức năng thường gặp và những điểm có thể áp dụng cho quy mô homestay nhỏ | Hoàn thành |
| 3 | Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý homestay | Mô tả được quy trình tiếp nhận yêu cầu, xác nhận đặt phòng, check-in, check-out, thu tiền và đánh giá sau lưu trú | Hoàn thành |
| 4 | Xác định các nhóm người dùng của hệ thống | Ba nhóm chính: khách thuê, chủ homestay và quản trị viên | Hoàn thành |
| 5 | Đọc tài liệu về phân tích yêu cầu phần mềm và kiến trúc ứng dụng web | Đã chọn hướng tiếp cận phân tích; đang hoàn thiện cách mô tả chức năng bằng biểu đồ use case | Đang thực hiện |
| 6 | Lập kế hoạch thực hiện đồ án trong 10 tuần | Có bảng phân chia công việc theo tuần, sẵn sàng trao đổi với giảng viên hướng dẫn | Hoàn thành |

3. Kết quả đạt được

•  Nắm được bối cảnh và nhu cầu quản lý homestay quy mô nhỏ, nơi việc ghi sổ, nhắn tin xác nhận và theo dõi lịch phòng vẫn còn làm thủ công.

•  Xác định được phạm vi đồ án gồm các chức năng cốt lõi: quản lý thông tin phòng, quản lý đặt phòng, lịch phòng trống, thanh toán cơ bản và đánh giá của khách.

•  Có danh sách các tác nhân (actor) và nghiệp vụ chính, làm đầu vào cho bước phân tích yêu cầu.

4. Khó khăn và hướng giải quyết

•  Phạm vi đề tài khá rộng, dễ bị dàn trải. Hướng giải quyết: thống nhất với giảng viên hướng dẫn ưu tiên các chức năng cốt lõi cho phiên bản đầu; các tính năng mở rộng sẽ đưa vào phần hướng phát triển.

•  Nghiệp vụ giữa các homestay khác nhau khá nhiều. Hướng giải quyết: chọn mô hình homestay tự quản lý làm trường hợp nghiên cứu chính để giảm độ phức tạp.

5. Kế hoạch tuần 2

•  Hoàn thiện danh sách yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

•  Vẽ biểu đồ use case tổng quát và mô tả chi tiết cho các chức năng chính.

•  Trao đổi với giảng viên hướng dẫn để xác nhận phạm vi đồ án trước khi chuyển sang giai đoạn thiết kế.

6. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................